| MINISTERE DE L’AGRICULTURE | RÉPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But - Une Foi |
| --- | --- |
| OFFICE DU NIGER |  |
| DIRECTION DE ZONE DE N’DEBOUGOU Tél/ 223 21 73 97 09 |  |

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°001/DZ-NDE-2026

OFFICE DU NIGER /ZONE DE N’DEBOUGOU

- Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le bulletin d’information sur la commande publique/ARMDS ARMDS N°440 du 07 Janvier 2026.

- L’Office du Niger a obtenu des fonds sur la redevance eau, afin de financer le Programme Annuel d’Entretien du réseau hydraulique de la Zone de N’Débougou, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des Travaux d’entretien périodique (terrassement et ouvrages) de la Zone de N’Débougou.

- L’Office du Niger sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

Les Travaux d’entretien périodique (terrassement et ouvrages) de la Zone de N’Débougou comprennent :

| Lot 1 : en 5 tâches |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 11 | Distributeur de Siengo | Nettoyage mécanique | PK15+00 au PK22+00 | m2 | 175 000 |
| 12 | Distributeur de Siengo | Remblai d’apport compacté sur des cavaliers | PK0+00 au PK0+600 | m3 | 2 400 |
| 13 | Partiteur S14 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK3+780 | m2 | 60 480 |
| 14 | Drain S16 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+350 | m2 | 32 900 |
| 15 | Partiteur S16 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK4+100 | m2 | 65 600 |
| Lot 2 : en 6 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 21 | Drain S2 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK4+100 | m2 | 57 400 |
| 22 | Partiteur S2 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK3+000 | m2 | 42 000 |
| 23 | Partiteur S2 | Déblai/Remblai Compacté RG | PK0+00 au PK1+500 | m3 | 4 500 |
| 24 | Partiteur S9 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK1+660 | m2 | 26 560 |
| 25 | Voies d'accès du village Ringandé | Fourniture et Pose de latérite | PK0+00 au PK1+000 | m3 | 480 |
| 26 | Voies d'accès de Fassou | Fourniture et Pose de latérite | PK0+00 au PK1+000 | m3 | 480 |
| Lot 3 : en 6 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 31 | Partiteur S12 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+900 | m2 | 46 400 |
| 32 | Partiteur S12 | Déblai /Remblai/Ordinaire RG | PK0+00 au PK0+200 | m3 | 420 |
| 33 | Drain S12 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK5+000 | m2 | 70 000 |
| 34 | Drain S13 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK4+150 | m2 | 58 100 |
| 35 | Partiteur S13 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK4+000 | m2 | 64 000 |
| 36 | Drain S14 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK3+550 | m2 | 49 700 |
| Lot 4 : en 10 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 41 | S/Drain S6-1g | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK1+100 | m2 | 15 400 |
| 42 | Sous drain S6-1d | Déblai/Remblai Ordinaire RG | PK0+00 au PK1+000 | m3 | 2 400 |
| 43 | Sous partiteur S7-1d | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK0+750 | m2 | 10 500 |
| 44 | P/S7-14g | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK0+600 | m2 | 8 400 |
| 45 | Drain versoir S/P7-16G | Deblai/Remblai/Ordinaire RG/RD | PK0+00 au PK0+600 | m3 | 1 440 |
| 46 | Sous drain S7-5d | Déblai/Remblai Ordinaire RG | PK0+00 au PK1+100 | m3 | 2 640 |
| 47 | Drain S7 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK4+200 | m2 | 58 800 |
| 48 | Sous partiteur S8 -7d | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK1+850 | m2 | 25 900 |
| 49 | Drain déversoir du S/P S8-7d | Déblai /Remblai/Ordinaire RG | PK0+00 au PK0+250 | m3 | 525 |
| 410 | Confection de lavoir | Construction de lavoir en BA | en face de Ringandé | m2 | 42 |
| Lot 5 : en 11 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 51 | Partiteur B1 | Déblai /Remblai/Compacté RD et RG | PK0+00 - PK2+000 | m3 | 6 000 |
| 52 | Sous Partiteur B1-7g | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+800 | m2 | 25 200 |
| 53 | Drain S/P B1-7g | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+500 | m2 | 21 000 |
| 54 | Drain B1 | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+860 | m2 | 26 040 |
| 55 | Sous Partiteur B1-4d | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+420 | m2 | 19 880 |
| 56 | Sous Drain B2-12g | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+200 | m2 | 16 800 |
| 57 | Bouchon Partiteur B2 | Déblai /Remblai/Compacté RD | PK2+400- PK3+200 | m3 | 2 400 |
| 58 | Digue de Ceinture B2 | Déblai /Remblai/Compacté | PK0+00 - PK2+000 | m3 | 6 000 |
| 59 | Partiteur B1 | F/P Vanne plate avec Tige spiralée/dentée régulateur 3è Bief | Partiteur B1 | U | 1 |
| 510 | Sous Partiteur B1-3d | F/P Vanne plate avec Tige spiralée/dentée | Sous Partiteur B1 3d | U | 1 |
| 511 | Partiteur B2 | Construction Lavoir RD et/ou RG | 1 | U | 42 |
| Lot 6: en 7 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 61 | Digue de Ceinture B3 | Déblai /Remblai/Compacté | PK0+00 - PK1+500 | m3 | 4 500 |
| 62 | Sous Partiteur B3-6d | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+200 | m2 | 16 800 |
| 63 | Sous Partiteur B3-7d | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+850 | m2 | 25 900 |
| 64 | D/Collecteur B4 et B5 KIE | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK4+000 | m2 | 64 000 |
| 65 | Partiteur B4 | Nettoyage mécanique 2è bief | PK2+00- PK4+450 | m2 | 39 200 |
| 66 | Voie d'accès V/B3 | Fourniture et Pose de latérite | PK0+00 - PK1+500 | m3 | 540 |
| 67 | Vanne plate avec tige spiralée | F/P Vanne plate avec tige spiralée | sur P/B3 | U | 1 |
| Lot 7 : en 6 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 71 | Drain B5 | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK5+650 | m2 | 79 100 |
| 72 | Sous Drain B5+6g | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK0+752 | m2 | 10 521 |
| 73 | Partiteur B6 | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK5+360 | m2 | 85 760 |
| 74 | Sous Partiteur B6-4g | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+300 | m2 | 18 200 |
| 75 | Partiteur B7 | Déblai /Remblai/Compacté RD et RG | PK0+00 - PK1+500 | m3 | 4 500 |
| 76 | Sous Drain B7-2d | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+750 | m2 | 24 500 |
| Lot 8 : en 7 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 81 | Partiteur B8 | Déblai /Remblai/Compacté RP | PK0+00 - PK1+000 | m3 | 2 400 |
| 81 | Drain B8 | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK4+150 | m2 | 58 100 |
| 83 | Sous Drain B8 Bis | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK3+000 | m2 | 42 000 |
| 84 | Sous Partiteur B8-4dE | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+400 | m2 | 19 600 |
| 85 | Sous Partiteur B8 4dE | Déblai /Remblai/Ordinaire RD et RG | PK0+00 - PK1+000 | m3 | 3 000 |
| 86 | Drain B9 | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK7+150 | m2 | 100 100 |
| 87 | Sous Drain B10-1d | Nettoyage mécanique | PK0+00 - PK1+270 | m2 | 17 780 |
| Lot 9 : en 4 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 91 | Distributeur BE | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK7+000 | m2 | 175 000 |
| 92 | Distributeur de la BE | Déblai /Remblai/Compacté RG | PK0+00 au PK1+500 | m3 | 6 000 |
| 93 | Drain BE 2 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK6+790 | m2 | 95 060 |
| 94 | Sous Drain BE 2+1d | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK1+000 | m2 | 14 000 |
| Lot 10 : en 6 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 101 | Sous Partiteur BE 3 | Déblai /Remblai/Compacté RG | PK0+00 au PK1+00 | m3 | 2 400 |
| 102 | Sous Partiteur BE 3 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK1+750 | m2 | 28 000 |
| 103 | Partiteur BE 4 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK3+710 | m2 | 59 360 |
| 104 | Partiteur BE 4 | Déblai /Remblai/Compacté RG | PK0+00 au PK1+00 | m3 | 2 400 |
| 105 | Drain BE 5 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK3+000 | m2 | 42 000 |
| 106 | Voie d’accès village N’dobougou camp BE 4-II | Fourniture et Pose de latérite | PK0+00 au PK1+500 | m3 | 900 |
| Lot 11 : en 9 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 111 | Sous drain BE 9 | Déblai /Remblai/Ordinaire RG | PK0+00 au PK1+00 | m3 | 2 400 |
| 112 | Sous drain BE 9 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+350 | m2 | 32 900 |
| 113 | Partiteur BE 9 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+450 | m2 | 39 200 |
| 114 | Drain BE 10 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+600 | m2 | 36 400 |
| 115 | Sous Partiteur BE 11 | Déblai /Remblai/Compacté RG | PK0+00 au PK1+00 | m3 | 2 400 |
| 116 | Partiteur BE 11 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+750 | m2 | 44 000 |
| 117 | Drain BE 11 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK3+680 | m2 | 51 520 |
| 118 | Sous Partiteur BE 11 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+350 | m2 | 37 600 |
| 119 | Partiteur BE 11 | Déblai /Remblai/Compacté RG | PK0+00 au PK1+00 | m3 | 2 400 |
| Lot 12 : en 7 tâches |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation | Nature des travaux | Localisation | Unité | Quantité |
| 121 | Partiteur BE 10 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+750 | m2 | 44 000 |
| 122 | Partiteur BE 12 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+150 | m2 | 34 400 |
| 123 | Partiteur BE 12 | Déblai /Remblai/Compacté RG | PK0+00 au PK1+00 | m3 | 2 400 |
| 124 | Sous Partiteur BE 13 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK1+150 | m2 | 18 400 |
| 125 | Sous Partiteur BE 14 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+300 | m2 | 36 800 |
| 126 | Sous Partiteur BE 14 | Déblai /Remblai/Compacté RG | PK0+00 au PK1+00 | m3 | 2 400 |
| 127 | Drain BE 14 | Nettoyage mécanique | PK0+00 au PK2+000 | m2 | 28 000 |

NB : Une entreprise ne peut être adjudicateur de plus de 2 lots par zone. Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de faire les attributions conformément aux combinaisons les plus avantageuses.

- La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50, et ouvert à tous les candidats éligibles.

- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction de Zone de N’Débougou ; Tél : (223) 21 35 21 66/ 76 67 36 26 à partir du 15 Mai 2026 et prendre connaissance du document d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après : la Direction de Zone de N’Débougou ; Tél : (223) 21 35 21 66/ 76 67 36 26 de 07 heures 30 mn à 16 heures 45 mn du lundi au jeudi et de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn le vendredi.

- Les exigences en matière de qualifications sont :

- Pour chacun des lots

i) Fournir les états financiers certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’ordre des trois dernières années (2023, 2024 et 2025) desquels on peut tirer un chiffre d’affaires annuel d’un montant de Cent Millions (100 000 000) de F CFA pour chaque lot.  Sur ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des Impôts « Bilan ou extrait de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des impôts ». Les entreprises ou sociétés nouvellement créées et dont la date d’établissement du premier bilan n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres sont dispensées de la présentation des états financiers.

ii) Capacité de financement : Avoir accès à des financements attestés par des Institutions financières telles que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage à hauteur de :

| LOTS | Ligne de crédit pour les Sociétés et Entreprises anciennes | Ligne de crédit pour les Sociétés et Entreprises nouvellement créées |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | Quarante-deux millions (42 000 000) de FCFA | Soixante-trois millions (63 000 000) de F CFA |
| Lot 2 | Vingt-six millions (26 000 000) de FCFA | Quarante millions (40 000 000) de F CFA |
| Lot 3 | Trente-Trois millions (33 000 000) de FCFA | Cinquante millions (50 000 000) de F CFA |
| Lot 4 | Vingt-deux millions (22 000 000) de FCFA | Trente-trois millions (33 000 000) de F CFA) |
| Lot 5 | Trente-Trois millions (33 000 000) de FCFA | Cinquante millions (50 000 000) de F CFA |
| Lot 6 | Vingt-six millions (26 000 000) de FCFA | Quarante millions (40 000 000) de F CFA |
| Lot 7 | Trente millions (30 000 000) de F CFA | Quarante-cinq millions (45 000 000) de F CFA |
| Lot 8 | Trente-deux millions (32 000 000) de FCFA | Cinquante millions (50 000 000) de F CFA |
| Lot 9 | Quarante millions (40 000 000) de FCFA | Soixante millions (60 000 000) de F CFA |
| Lot 10 | Vingt-six millions (26 000 000) de FCFA | Quarante millions (40 000 000) de F CFA |
| Lot 11 | Trente-cinq millions (35 000 000) de FCFA | Cinquante millions (50 000 000) de F CFA |
| Lot 12 | Vingt-quatre millions (24 000 000) de FCFA | Trente-six millions (36 000 000) de F CFA |

iii) Avoir au moins une (01) expérience similaire au cours des cinq (05) dernières années (2021, 2022,2023, 2024 et 2025 avec une valeur minimum pour chacun des lots ci-dessous, attestée soit par l’attestation de bonne exécution, soit par le procès-verbal de réception définitive, accompagné des copies des pages de garde et de signature du marché correspondant émanant d’organismes publics ou para publics ou internationaux :

Lot 1 : Quarante-cinq millions (45 000 000 F CFA),

Lot 2 : Vingt-huit millions (28 000 000 F CFA),

Lot 3 : Trente-cinq millions (35 000 000 F CFA),

Lot 4 : Vingt-trois millions (23 000 000 F CFA),

Lot 5 : Trente-cinq millions (35 000 000 F CFA),

Lot 6 : Vingt-huit millions (28 000 000 F CFA),

Lot 7 : Trente-deux millions (32 000 000 F CFA),

Lot 8 : Trente-quatre millions (34 000 000 F CFA),

Lot 9 : Quarante-deux millions (42 000 000 F CFA),

Lot 10 : Vingt-huit millions (28 000 000 F CFA),

Lot 11 : Trente millions (37 000 000 F CFA),

Lot 12 : Vingt-cinq millions (25 000 000 F CFA).

Les entreprises ou sociétés nouvellement créées et dont la date d’établissement du premier bilan n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres sont dispensées de la preuve des expériences similaires. Toutefois, pour l’appréciation des expériences, la candidature de ces entreprises sera examinée au regard des capacités professionnelles et techniques, notamment, par le biais des expériences et références obtenues par leurs dirigeants ou leurs collaborateurs.

Le personnel pour chaque lot

- Liste de personnel pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12

| No. | Position | Expérience générales en travaux (années) | Expérience dans des travaux similaires (nombre) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un Ingénieur du Génie Rural ; Hydraulicien ou Génie Civil (Bac+4 au moins), Conducteur des travaux | 5 | 3 |
| 2 | Deux Techniciens Supérieurs BAC + 2 (DEF+4) au moins, en Génie Civil ou Génie Rural, Chef de Chantier | 5 | 3 |

Le Matériel

Liste des matériels pour le lot 1

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique longue flèche de portée 20 mètres | 2 |
| 2 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 2 |
| 3 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 4 | Compacteur pied de mouton de puissance >= 125 CV | 1 |
| 5 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 2 |
| 6 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 2

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 2 |
| 2 | Grader (Niveleuse de puissance >= 125 CV) | 1 |
| 3 | Citerne à eau de capacité >= 5000 litres | 1 |
| 4 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 5 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 4 |
| 6 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 3

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 3 |
| 2 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 3 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 2 |
| 4 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 4

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 4 |
| 2 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 3 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 2 |
| 4 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 5

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 2 |
| 2 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 3 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 2 |
| 4 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 6

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 2 |
| 2 | Grader (Niveleuse de puissance >= 125 CV) | 1 |
| 3 | Citerne à eau de capacité >= 5000 litres | 1 |
| 4 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 5 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 3 |
| 6 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 7

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 3 |
| 2 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 3 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 2 |
| 4 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 8

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 3 |
| 2 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 3 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 2 |
| 4 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 9

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique longue flèche de portée 20 mètres | 2 |
| 2 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 2 |
| 3 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 4 | Compacteur pied de mouton de puissance >= 125 CV | 1 |
| 5 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 2 |
| 6 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 10

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 2 |
| 2 | Grader (Niveleuse de puissance >= 125 CV) | 1 |
| 3 | Citerne à eau de capacité >= 5000 litres | 1 |
| 4 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 5 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 3 |
| 6 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 11

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 4 |
| 2 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 3 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 2 |
| 4 | Véhicule de chantier | 1 |

Liste des matériels pour le lot 12

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelle mécanique courte portée 15 mètres | 3 |
| 2 | Compacteur rouleau lisse de puissance >= 125 CV | 1 |
| 3 | Camion benne de capacité >= 7 m3 | 2 |
| 4 | Véhicule de chantier | 1 |

Voir les DPAO pour les informations détaillées nécessaires à l’exécution efficace des travaux.

- Les candidats intéressés peuvent consulter et obtenir gratuitement des informations sur le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer contre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Direction de Zone de N’Débougou ; Tél/  223 21.73.97.09 à partir du 01 Juin 2026 de 07 heures 30 minutes à 16 heures 45 minutes du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes le vendredi. La méthode de paiement sera en espèce contre quittance. Les offres seront adressées à « Monsieur le Directeur de Zone de N’Débougou» et déposer au secrétariat de la Direction de Zone de N’Débougou sous plis fermés.

- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Zone de N’Débougou, Tél/fax (223) 21.73.97.09 au plus tard le 01 Juin 2026 à 10 h 00 mn avec la mention à M. le Directeur de Zone de N’Débougou ; A n’ouvrir qu’en séance publique l'Appel d'Offres n° 001 /DZ-N’DE-2026, relatif aux travaux d'entretien périodique de la Zone de N’Débougou, exercice 2026. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et dates ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes.

- Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission, d’un montant au moins égal à :

- Lot 1 : Un million-Cinq Cent mille (1 500 000) FCFA

- Lot 2 : Un million (1 000 000) FCFA

- Lot 3 : Un million (1 000 000) FCFA

- Lot 4 : Huit cent mille (800 000) FCFA

- Lot 5 : Un million (1 000 000) FCFA

- Lot 6 : Un million (1 000 000) FCFA

- Lot 7 : Un million (1 000 000) FCFA

- Lot 8 : Un million (1 000 000) FCFA

- Lot 9 : Un million (1 000 000) FCFA

- Lot 10 : Un million (1 000 000) FCFA

- Lot 11 : Un million (1 000 000) FCFA

- Lot 12 : Neuf cent mille (900 000) FCFA

Chaque lot fera l’objet d’une garantie de soumission spécifique et fournie conformément au modèle indiqué dans le DAO.

La garantie de la soumission doit être ferme et sera libellée dans la monnaie de l’offre (CFA), et donnée sous la forme d’une garantie bancaire délivrée par une banque agréée et doit demeurer valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre. Les chèques certifiés et les chèques de banque ne sont pas admis.

- Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteront assister à l’ouverture des plis le 01 Juin 2026 à 10h15mn à l’adresse suivante : la salle de réunion de la direction de zone de N’Débougou

N’Débougou, le 12 Mai 2026

Le Directeur de Zone

Cheickna KAMPO