### Avis de Manifestation d’intérêt

République du Mali

MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL AU MALI PHASE II

(PRAPS 2-ML)

CONTRÔLE-SURVEILLANCE DES TRAVAUX DES PISTES DE TRANSHUMANCE

Don N° D799-ML

Credit N°6861-ML

N° de Référence dans le plan de passation de marchés : ML-PRAPS-ML-395483-CS-CQS

1.	Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces crédit et don pour effectuer les paiements au titre du Recrutement d’un consultant pour la réalisation des prestations de Contrôle-surveillance des Travaux des pistes de transhumance (Réhabilitation de 500 Km et Réalisation de 300 Km de nouvelles pistes).

2.    D’une durée de 6 ans (2022-2027), le PRAPS-2 s’inscrit dans la dynamique positive initiée par le PRAPS-1 tout en renforçant les acquis de la première phase. Le budget global est d’environ 60 MUSD.

Contrairement au PRAPS I qui a intervenu dans les 10 régions et prioritairement dans les cercles transfrontaliers des pays du PRAPS et des zones de grandes concentrations des animaux, le PRAPS II a choisi d’intervenir au niveau des axes prioritaires de transhumances et ou de commercialisation identifiés lors de l’étude sur la cartographie des corridors de commercialisation et de transhumance, dans un souci de concentration des investissements dans la complémentarité et la synergie avec les interventions du Gouvernement et des financements apportés par d’autres projets.

Le projet prendra une dimension nationale pour certaines activités notamment celles liées à la santé animale, à la commercialisation du bétail, à la gestion des ressources naturelles, des crises pastorales, et la prévention des conflits pour l’utilisation des ressources naturelles. La zone des "trois frontières" (Mali, Niger, Burkina Faso) sera favorisée pour toutes les interventions du projet permettant de consolider la paix, la cohésion sociale et de créer des ressources pour les populations notamment les femmes et les jeunes.

L'objectif général de développement du projet (PDO) du PRAPS II est « d'améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel ».

Le Projet s'articule autour de cinq composantes et sous-composantes suivantes :

Composante 1 : amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires. Elle sera mise en œuvre à travers les trois sous-composantes suivantes : (i) Renforcement des capacités des services vétérinaires nationaux ; (ii) Appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des maladies animales contagieuses prioritaires ; et (iii) Appui au contrôle des médicaments vétérinaires

Composante 2 : gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance. Elle s’articule autour des trois sous-composantes suivantes : (i) Sécurisation de l’accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages ; (ii) Gestion durable des infrastructures d’accès à l’eau ; et (iii) Production de fourrage

Composante 3 : amélioration des chaînes de valeur du bétail. Elle s’articule autour des trois sous-composantes suivantes : (i) Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le commerce régional ; (ii) Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs pastoraux ; et (iii) Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets.

Composante 4 : amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes avec comme sous composantes : (i) Accès à la formation professionnelle et technique, (ii) Amélioration de l’accès aux registres sociaux et d’état civil, (iii) Activités génératrices de revenus.

Composante 5 : coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et réponse aux crises. Ses sous-composantes sont : (i) : Coordination du projet ; (ii) Renforcement institutionnel (ii) Intervention d'urgence.

Les sécheresses successives survenues au Mali, ont mis en évidence la fragilité des écosystèmes pastoraux et a conduit à initier des programmes et des stratégies bâtis sur la recherche de l’adéquation entre les effectifs du cheptel, les ressources hydrauliques et la charge des pâturages. Cette politique a contribué à l'adoption de textes pour faciliter la mobilité du troupeau. Le PRAPS s’inscrit dans ce cadre par l’aménagement des pistes de transhumance. L’UCP a commandité une étude pour la réalisation des travaux de réhabilitation de 500 km de pistes de transhumance et gîtes d'étapes et la réalisation de 300 km de nouvelles pistes. Les études techniques réalisées courant octobre-novembre-décembre 2023 ont permis de produire quatre (04) Dossiers de Cotations relatifs à la réalisation des travaux de balisage de 500 km de pistes à réhabiliter et 300 km de pistes à réaliser dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Bougouni, Koutiala et San dont la réalisation des travaux est prévue dans le PTBA 2024.

Il s’agit pour l’essentiel, de baliser (balises en béton armé) les couloirs de transhumance et les pourtours des gîtes d’étapes préalablement identifiés et d’installer des panneaux de signalisation au niveau des points particuliers le long de ces couloirs pour indiquer les gîtes d’étapes ou aires de repos, les points d’abreuvement du bétail, les points de traversée des routes.

Les travaux comprennent :

- la confection et mise en place de balises de référence le long des pistes de transhumance;

- la confection et mise en place de balises de référence autour des gîtes d’étapes ;

- la confection et mise en place de panneaux de signalisation de certains points.

La présente consultation a pour objet de faire appel à la prestation d’un Ingénieur-Conseil pour le contrôle-surveillance desdits travaux (suivi de l’exécution du contrat de l’entreprise titulaire des travaux) et pour la réception des travaux.

3.  Les services de consultant (« Services ») comprennent :

- Revérifier les offres techniques des entreprises titulaires des travaux et valider les plans d’exécution des travaux ;

- Vérifier et contrôler les fournitures et matériels avant pose et montage ;

- Suivre et contrôler la mise en œuvre par rapport au contrat des entreprises titulaires des travaux ;

- Etablir les attachements et les décomptes pour les paiements des entreprises ;

- Effectuer la réception technique des travaux, la réception provisoire des travaux à la date de fin des travaux et la réception définitive à la date de fin de garantie des travaux avec les procès-verbaux de réception ;

- Etablir tous les documents de contrôle de l’exécution des travaux.

Les délais d’exécution des prestations décrites ci-dessus et objet du présent Avis de Manifestations d’Intérêt, sont fixés à trois (03) mois y compris la période de mobilisation de quinze (15) jours.

4. 	L’Unité de Coordination du PRAPS II-ML/PADEL-M invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

- Expérience dans le domaine de la mission,

- Exécution de contrats similaires,

- Qualifications du personnel permanent de la firme.

5.	Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions de la clause 3.15 d) du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » datées de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020 relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

6.	Un Consultant sera sélectionné selon la Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants (QC) telle que décrite dans le Règlement de Passation de Marchés.

7. 	Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires pendant les jours ouvrables à l'adresse ci-dessous de 08 heures à 16 heures TU.

8. 	Les manifestations d'intérêt qui comprennent : les pièces administratives à jour (Registre de commerce, Agrément ou carte professionnelle ou document équivalent, quitus fiscal, certificat de non faillite), la preuve de réalisation d’expériences similaires (attestations de services faits, copies des pages de garde et pages de signature de marchés correspondants) et les CV du personnel permanent de la firme, doivent être déposées par courrier physique ou électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le 08 Mai 2024 à 16H 00 TU avec la mention suivante :

- Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel au Mali Phase II

- Offre de Manifestation d’intérêt pour « Recrutement d’un consultant pour les prestations de Contrôle-surveillance des Travaux de Travaux des pistes de transhumance (Réhabilitation de 500 Km et Réalisation de 300 Km de nouvelles pistes) »

9.	L’adresse dont il est fait référence ci-dessus est :

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel au Mali

Unité de Coordination du Projet

Avenue de la Liberté sur la route de Koulouba

En Face du Stade Ouezzin, contigu à l’IPR/IFRA Annexe

Tél. 76 18 11 42/74 41 93 04/66 75 80 51

Email : fatoumata.bocoum@prapsmali.ml  avec copie à  dbakary57@yahoo.fr

Bamako, République du Mali